Urakoitsijan ilmoitus tilaajalle

Väliseemme urakkasopimukseen viitaten ilmoitamme, että Rakennusliitto ry:n poliittinen mielenilmaus (ulosmarssi työmaalla            .     .202      klo      ) vaikuttaa työmaan aikatauluihin ja voi johtaa koko urakan viivästymiseen. (Yksilöi tähän tarkemmin viivästyksen uhan alla olevat työvaiheet ja viivästyksen vaikutukset työmaan aikatauluun.)

Mikäli ulosmarssi viivästyttää urakkasuoritusta, tulemme vaatimaan lisäaikaa sekä YSE 50 §:n mukaisia korvauksia viivästyksen ajalta. Esitämme yksilöidyt vaatimukset lisäajasta ja kustannusten korvauksista tilaajalle heti sen jälkeen, kun ulosmarssin lopulliset vaikutukset työmaan aikatauluun voidaan todeta.

Lisää tarvittaessa:

Pyydämme lisäksi tilaajaa neuvotteluun työmaalle yhteisesti sovittuna ajankohtana, jolloin voimme sopia aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Rakentavin terveisin,

Urakoitsija Oy